Umowa

Nr …………………….2014

zawarta w dniu ………….2013 roku pomiędzy  Zespołem  Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim  z siedzibą w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26 -220 Stąporków.

REGON: 001183190

reprezentowaną przez:

mgr Teresę Pokusę   – Dyrektor

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

oraz

…………………………………………………………………………………………………

NIP       ……………………..

REGON  …………………….

prezentowanym  przez –

…………………………………………………………………………………………………..

zwanego dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, przyjmuje do realizacji  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem kompleksu boisk sportowych przy ZSP w Niekłaniu Wielkim ”.

w tym:

zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych, stanowiący integralną część umowy, określa dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

Terminy realizacji

- Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

  - rozpoczęcie - niezwłocznie od daty podpisania umowy,

  - roboty związane z zagospodarowaniem przed budynkiem szkoły do 01.09.2014 całkowite zakończenie robót - do dnia 20.10. 2014 roku,

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy -Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej Harmonogramem, uwzględniający elementy robót podlegające przejściowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców. Przedstawione w Harmonogramie koszty poszczególnych elementów robót powinny być podane w cenach brutto. Harmonogram ten po jego pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia wykonania robót uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy oraz niezwłocznie pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem w Dzienniku Budowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 8.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

1.1. Wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanym przez       Zamawiającego projektem wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.), oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi  wynikającymi  z  obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

1.2. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o        jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie                                         z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami        dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy   oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi.

1.3. Ustanowienie Kierownika budowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu        Umowy.

1.4. Szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z  projektem wykonawczym oraz z innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, opiniami i   decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienie warunków realizacji wynikających z     ww. dokumentów.

1.5.Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie wykonawczym niezwłocznie od ujawnienia się wad, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

1.6. Dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i        sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt.

1.7. Zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony   znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.8. Koszty zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, poborem wody i energii        elektrycznej oraz odprowadzeniem ścieków obciążają Wykonawcę. Źródło poboru wody i energii elektrycznej na terenie budowy wskaże Zamawiający.

1.9. Wykonanie Przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i        stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst    jednolity: Dz.U. z 2013r.  poz. 1409 z póź. zminami) i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz.881 z póź. zm.) oraz    zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i STW i OR.

1.10. Przedkładanie Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do   stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego  Inspektorzy Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy   zrezygnować z użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami  określonymi w przepisach prawa, a także z tych części robót. Rezygnacja ta nastąpi w   formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

1.11. Zapewnienie potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do           badania jakości materiałów i wyrobów oraz jakości robót wykonanych z tych   materiałów i wyrobów, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,

1.12. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami,          badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów          stwierdzających jakość wbudowanych materiałów w ramach wynagrodzenia za  wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.13. Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących          ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie  realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają   Wykonawcę.

1.14. Pozyskanie – własnym staraniem – składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do           wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi. Opłaty za składowisko –   należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,

1.15. Zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.16. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie bez przeszkód          komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci             powstałe w wyniku wykonywania robót będą gromadzone w sposób uzgodniony z          Zamawiającym i zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za          wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające:          przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat, prowadzenie          dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji          powykonawczej w 1 komplecie – w wersji papierowej, nie później niż na 7 dni przed          odbiorem końcowym wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych,

b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane,

1.17. Przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do          przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym          jednostkom organizacyjnym, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, uzyskanie protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji w tym protokołów odbioru technicznego przez odpowiednią  służbę eksploatacyjną w przypadku wystąpienia takich wymagań w ramach    wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.18. Ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich  odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w    należytym stanie               i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały   zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie w ramach   wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.19. Uporządkowanie terenu budowy i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie go w          terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego - w ramach wynagrodzenia za          wykonanie Przedmiotu Umowy.

2.  W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla  wykonania Przedmiotu Umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest   zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie   doświadczenie i kwalifikacje.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie    zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą,

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający  udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy,

3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego   do

proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi                 projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

4.  Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na   piśmie            i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie,   lecz nie później niż do 3 dni od daty jej zawarcia.

5. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać        postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie      umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 3 – 5 stosuje  się odpowiednio.

6.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały   Wykonawcę.

7.  Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli   w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o  zatwierdzenie,  Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,    uzupełnień  oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych   przez  Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców   powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

9.   Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy   wobec

Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec    Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i     zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania,  uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie    prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali    powód  do uzasadnionych skarg.

10. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1.1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy niezwłocznie do 7 dni, od dnia zawarcia        Umowy.

1.2. Przekazania zgłoszenia budowy  i dziennika budowy w dniu wprowadzenia na Teren  Budowy.

1.3. Przekazania projektu wykonawczego, o którym mowa w § 1 ust. 2 w 1 egzemplarzu,  w   dniu  zawarcia umowy.

1.4. Zapewnienia nadzoru autorskiego jednostki projektowej oraz nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokonania odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego        gotowości  do odbioru – zgodnie z zapisami zawartymi w § 8,

1.6. Zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej  Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.   Zgodnie ze złożoną ofertą, wstępne wynagrodzenie umowne  Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy –

wynosi łącznie brutto: ………………    (słownie:) ,    co stanowi netto:   (słownie: )  i podatek VAT w wysokości: ……………….      (słownie:)   Powyższe  Wynagrodzenie zostało określone według kosztorysów ofertowych   Wykonawcy   stanowiących załącznik nr ……… - część ………. do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez  Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy Wykonawca nie będzie mógł dochodzić roszczeń z tego tytułu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz zwrot kosztów robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokóle inwentaryzacji. Zamawiający ustali w dobrej wierze jaka kwota należy się Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych za należyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków przed przerwaniem prac lub ograniczeniem zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w tym ewentualnie za zakupione materiały, w tym celu. Wykonawca sporządzi przy udziale  Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót, na dzień przerwania robót oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.

- Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi w oparciu o rzeczywisty obmiar robót  oraz o ceny jednostkowe określone w kosztorysach ofertowych, stanowiących element oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to łącznie z podatkiem VAT nie może przekroczyć Wynagrodzenia określonego w ust. 1 bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy.

- Każda zmiana zakresu robót, zarówno zmniejszająca jak i zwiększająca zakres robót, winna być natychmiast zgłoszona do Zamawiającego. Na powyższą okoliczność Zamawiający sporządzi protokół konieczności wraz z uzasadnieniem, który stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy zmieniającego wynagrodzenie wstępne określone w ust 1.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6

Fakturowanie i rozliczenia

1. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi:

1.1. fakturami częściowymi - wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie        kosztorysów ofertowych, zgodnie z  postanowieniami zawartymi w § 5 ust. 5, łączna    wysokość aktur częściowych nie może przekroczyć 80% Wstępnego    Wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1

1.2. fakturą końcową - wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego    Przedmiotu Umowy, rozliczającą pozostałe wynagrodzenie na podstawie końcowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o końcowy obmiar robót,  zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 ust. 5.

2. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób:

2.1. w przypadku wykonywania części robót będących Przedmiotem Umowy przez        Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, Wykonawca składając    fakturę, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę,  dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę,

2.2. zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości na rzecz        Wykonawcy,

2.3. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego         środków za wystawioną fakturę częściową, przedłoży w siedzibie Zamawiającego    kserokopię potwierdzonego przez Bank przelewu, dokonanego na konto   Podwykonawcy, na kwotę należną Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty,   powiększoną o kwotę podatku VAT,

  - w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę kserokopii         potwierdzonego przez Bank przelewu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do      momentu spełnienia warunku podanego w ppkt 2.3,

2.5. w przypadku faktury końcowej (po odbiorze końcowym), z której Wykonawca       zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w      terminie 2  dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży     kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na konta   Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcom,  spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego     Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

- Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 ppkt. 2.3 i 2.5   zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części    dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej    płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

4. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, z   zastrzeżeniem ust. 3.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez  Wykonawcę na  Zamawiajacego.

6. Należność za wykonanie Przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek   bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia  Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

7. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP

658-18-72-086.

9. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania    umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5 % Wynagrodzenia brutto określonego    w § 5 ust.1w łącznej wysokości:

w formie ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w  terminie umownym oraz   upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe   zabezpieczenie),  Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających  z niniejszej  umowy zatrzyma  należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z    najbliższych faktur  (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty    będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 70%    wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez   Wykonawcę  Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie    wykonanego tj. odebranego, w formie protokołu odbioru końcowego. Pozostała część    Zabezpieczenia (30%)  przeznaczona będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w    okresie rękojmi i zostanie  zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady, na podstawie protokółu po okresie rękojmi sprawdzającego stan techniczny

Przedmiotu Umowy.

3. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami     wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,    pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na  rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych,    wynikających  z niniejszej umowy.

§ 8.

Odbiory i rękojmia

1. Strony ustalają, że przedmiotem:

1.1. odbiorów zanikowych - będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu,

1.2. odbioru końcowego – będzie potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy,

1.3. odbioru po okresie rękojmi - będzie stan techniczny Przedmiotu Umowy służący jako  podstawa do zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia (30 %), o którym mowa w § 7.

2. W przypadku odbiorów zanikowych:

2.1. Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy,     jednocześnie informując o tym Inspektora Nadzoru Zamawiającego,

2.2.Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 3 dni    roboczych  od daty ww. zgłoszenia przez kierownika budowy.  W przypadku, gdy roboty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez kierownika budowy i nie zostaną odebrane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. odkrycie tych robót lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego stwierdzą, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia  za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:

3.1. przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane sprawdzenia. O terminie ich     przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,    nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzeń,

3.2. zakończy wszystkie roboty i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane    sprawdzenia  w trybie ustalonym w pkt. 3.1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika    budowy, a także dostarczy pismo informujące o dokonaniu ww. zgłoszenia do siedziby    Zamawiającego. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak   ustosunkowania się do wpisu w ciągu  5 dni, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do     odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

4. Ustala się, że Zamawiający – z uwzględnieniem postanowień ust. 3 – powoła Komisję    odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni   od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w formie zapisu w dzienniku   budowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, zgodnie z zasadami   określonymi w ust. 3 pkt 3.2.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą    przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad,     wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie,

b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 9 niniejszej umowy.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego oraz dokonania odbioru     końcowego robót danego Etapu jest przedstawienie przez Wykonawcę kompletnej i   prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu jak również innymi dokumentami wymaganymi w myśl niniejszej umowy i obowiązujących   przepisów.  Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem   Nadzoru  Zamawiającego.

7. Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien  zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. W przypadku odbiorów z okresu rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan     techniczny Przedmiotu Umowy. Przed końcem upływu okresu rękojmi i usunięciu przez     Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję    odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

9. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego a    kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

10. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy     bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość    związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie   wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie    lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie  dokonania przez Wykonawcę w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zwrotu  kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia, Zamawiający   zastrzega sobie prawo dochodzenia powstałej różnicy, na zasadach ogólnych, to jest w  myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Kary umowne, odszkodowanie

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

1.1.  z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wstępnego         wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od   upływu terminu określonego w § 2 ust. 1, z tytułu zwłoki w usunięciu wad   ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za dany   element Harmonogramu dotknięty wadami, za każdy dzień zwłoki licząc od   wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. Wielkość wynagrodzenia netto poszczególnych elementów zawiera Harmonogram,

  - z  tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn zawinionych        przez Wykonawcę – w wysokości 20% wstępnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy  za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust.

- Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20%       wstępnego Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1                     W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania       wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącania    tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego    Zabezpieczenia  Należytego Wykonania Umowy, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z  obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań  umownych.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia        odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu    cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu i paragrafu 10       pozostają wiążące dla Stron.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania    dodatkowego terminu, w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z   elementów Harmonogramu, dłuższej niż 14 dni kalendarzowych.

2. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeśli     Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od  daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,

- przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 10                   dni, realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie                   dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpisem do                   dziennika budowy, realizuje roboty niezgodnie z otrzymanym projektem, bez                  akceptacji Inspektora Nadzoru  Zamawiającego.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od  umowy po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w   ust.1 i ust 2:

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych,

  - Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót  w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże                   Zamawiającemu teren budowy.

5.  W przypadku jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak   dalece, że nie jest prawdopodobne aby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2    ust. 1, Zamawiający uprawniony jest, bez wykonania prawa odstąpienia, do   wprowadzenia drugiego Wykonawcy na teren budowy na koszt Wykonawcy, przy    zachowaniu obowiązku poinformowania o powyższym Wykonawcy z 5-dniowym   wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy w   terminach określonych w Harmonogramie, Zamawiający uprawniony jest, bez wykonania

prawa odstąpienia, po uprzednim wyznaczeniu odpowiedniego terminu do nadrobienia      opóźnień       i jego bezskutecznym upływie, do wprowadzenia drugiego Wykonawcy na teren   budowy na koszt Wykonawcy, przy zachowaniu obowiązku poinformowania o  powyższym Wykonawcy z  5-cio dniowym wyprzedzeniem.

§ 11.

Gwarancja

1. Ponad obowiązki wynikające z rękojmi określone w § 8 Wykonawca udzieli pisemnej    gwarancji na wykonany Przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru    końcowego.

2. Zasady dochodzenia uprawnień z gwarancji uregulowane będę w dokumencie   gwarancyjnym dostarczonym przez Wykonawcę na 7 dni przed odbiorem końcowym.

§ 12.

Postanowienia szczególne

1. W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy    przez Wykonawcę lub zwiększeniem możliwości finansowania robót przez    Zamawiającego  strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji, o którym  mowa w § 2 ust. 1  po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu   do umowy podpisanego przez obie strony.

2. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub w przypadku konieczności      wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w wyniku, których konieczne będzie      wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy strony przewidują możliwość wydłużenia   terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1  o okres  potrzebny do zrealizowania ww. zmian lub wykonania robót zamiennych po   wprowadzeniu stosownych  zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego   przez obie strony.

3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów      technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich    starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-   Finansowym – strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu    Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1  po wprowadzeniu stosownych zmian do     umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż    okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww.     warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

4. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej      umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji    przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji   Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1  po wprowadzeniu stosownych  zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego  spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez    konieczności  dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym  mowa w § 2 ust.1  - Wykonawca przygotuje zamienny Harmonogram Rzeczowo-   Finansowy, który po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wprowadzony aneksem do  umowy.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez  Wykonawcę             i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich,   które mogą powstać                 w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia     odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi    wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego    lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o   tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie   wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności  formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

2. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,

3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W

każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do

obowiązujących  w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego    oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego –

2) Wykonawcy -

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej     zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia       powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres   będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym     awizowaniu.

6. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie kierownik budowy legitymujący się        uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania   budową, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wyznaczony na piśmie.  Kierownik potwierdzi przyjęcie obowiązków wpisem do dziennika budowy.

7. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego    legitymujący się uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego, wyznaczeni na   piśmie. Inspektorzy potwierdzą przyjęcie obowiązków wpisem do dziennika budowy.

8. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej    kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego    porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby    Zamawiającego.

9. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby   trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

10.Umowa podlega prawu polskiemu.

11.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie     przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks     cywilny, Prawo budowlane.

12. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

13. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po     jednym egzemplarze, dla każdej ze Stron.

14. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa,

Załącznik Nr 2 – Kosztorysy Ofertowe Wykonawcy.

Załącznik Nr 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

Załącznik Nr 4 – Oferta przetargowa Wykonawcy.

Załącznik Nr 5 – SIWZ.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                        W Y K O N A W C A

Przygotowała

Małgorzata Łysiak Kowalczyk