#### Znak: BIN.271.5.2017.EN

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,

26-220 Stąporków

tel. (41) 37 41 122,  37 43-225 ; fax. 41 37 41 860,

NIP -658-18-72-086 REGON-291009900

strona internetowa     http://bip.staporkow.pl,    adres e-mail   sekretariat@staporkow.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                             NA ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA ZADANIA :

„Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”

Ogłoszenie BZP Nr 588056-N-2017 z dnia 14.09.2017 r

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 39, BEZ STOSOWANIA ART. 24 AA; POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART.11 UST 8  USTAWY Z DNIA  29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.1579)

##### I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1)	Zamawiający -  Gmina Stąporków ,

2)	Wykonawca - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3)	SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)	Ustawa - ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

5)	Konsorcjum - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – podmiot zbiorowy.

6)	Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z  Wykonawcą,

Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo na wykonanie przedmiotu umowy.

#### II. ZAMAWIAJĄCY

#### Zamawiającym jest

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,

26-220 Stąporków

tel. (41) 37 41 122,  37 43-225 ; fax. 41 37 41 860,

NIP -658-18-72-086       REGON-291009900

strona internetowa     http://bip.staporkow.pl,    adres e-mail   sekretariat@staporkow.pl

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Lokalizacja inwestycji :

GMINA STĄPORKÓW

Przebudowa drogi gminnej „Stąporków ul.1000 lecia” nr 386056T  w Stąporkowie

II. Opis przedmiotu zamówienia :

„Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”

# ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI

W ramach przebudowy należy wykonać:

Drogę długości 1095 mb na długości 130 m o jezdni szerokości 7 m,  na pozostałym odcinku jezdnia 5 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – trasa drogi w terenie równinnym

- zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 10 cm z poboczy i pod zjazdy

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniach

- wykopy jamiste pod krawężnik w okolicy cmentarza przy parkingu

- nasypy pod chodnik i opaskę przy parkingu i cmentarzu

-koryto wykonywane na poszerzeniach gł. 41 cm, obustronne średnio 1,0 m od km 0+130 do km 1+095

- profilowanie ręczne i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach

-profilowanie mechaniczne koryta i zgęszczenie podłoża pod chodnikiem na odcinku pod cmentarzem i opaska

parkingu

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,5 mm gr. 20 cm na obustronnych poszerzeniach i na zjazdach

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm pod chodnikiem i zjazdami

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.20 cm na zjazdach

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm pobocza odcinek od km 0+230 do km 1+065

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa  na poszerzeniu odcinek od km 0+130 do km 1+095

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej Ac 16P – gr 6 cm na poszerzeniach odcinek km 0+130 do km 1+095

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8P 50 kg/m2 na odcinku od km 0+000 do km 0+130

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16P 150 kg/m2 odcinek od 0+130 do km 1+095

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni

-wykonanie warstwy wiążącej z betonu  asfaltowego  AC11-W o gr. 4 cm odcinek od km  0+130 do km 1+095 skrzyżowania i parking

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC8-S o gr. 4 cm odcinek od km 0+000 do km 1+095 , skrzyżowania i parkingi

- ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m  na styku poszerzeń z istniejącą nawierzchnią szer. 1,0 m odcinek od km 0+130 do km 1+095 obustronne

- wymiana przepustów na zjazdach 3 szt fi 50 cm dł. 6 m

- wymiana przepustów poprzecznych fi 60 2 szt. dł. 8 mb wraz z rozbiórką, robotami ziemnymi, montażem nowych

rur na ławie z kruszywa oraz montażem ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni

- oczyszczenie rowów z namułu

- oznakowanie poziome parkingu grubowarstwowe

- oznakowanie pionowe zakup i montaż znaków

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie z oporem parking przy cmentarzu i zjazdy

- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm  wraz z wjazdami

- wykonanie zjazdów z kostki  brukowej kolorowej gr. 8 cm

- wykonanie obrzeży betonowych

- regulacje pionowe studni ks i zaworów wodociągowych

- remont studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu  ulic 1000 lecia i Krasińskiego

- regulacje pionowe studzienek telefonicznych

Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.

Organizację ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach (organizację ruchu) zapewni Wykonawca robót. Wykonawca opracuje na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,  projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje  zgodności, protokoły odbioru robót zanikających, kosztorys powykonawczy).

Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego wyznaczając standard wykonania zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

UWAGA:

POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI , OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień –

KOD CPV GŁÓWNY:

45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

KOD CPV POZOSTAŁY:

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.10.00-8 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające

# Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

# Zebranie z Wykonawcami

Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# Oferty równoważne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

# Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza realizację operacji w ramach podwykonawstwa.

# Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania operacji.

#### IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia:

- zakończenie – 20.11.2017 r .

- termin płatności – 30 dni od złożenia poprawnie wystawionej faktury  wraz z pozytywnym protokołem odbioru końcowego – faktura końcowa.

- warunki płatności – przelew przez PKO BP  S.A.  oddział nr 1 w Stąporkowie : 2017 rok – 1 płatność końcowa.

Zamawiający wymaga uregulowania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców przypadających na dany okres rozliczeniowy za jaki będzie wystawiał fakturę Zamawiającemu. Potwierdzeniem uregulowania należności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót jest dowód zapłaty. Brak dokumentów o których mowa powyżej skutkuje brakiem wymagalności faktury.

- Należne Wykonawcy Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.                      W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się w zapłacie należności na rzecz swoich Podwykonawców, w związku z czym po myśli art. 647(1) k.c. przysługuje im bezpośrednie roszczenie o zapłatę należnego im wynagrodzenia, kwoty te Zamawiający może wpłacić bezpośrednio na konta Podwykonawców. Warunkiem takiej zapłaty jest potwierdzenie przez Wykonawcę faktu wymagalności danej płatności oraz wysokości należnej danemu Podwykonawcy kwoty. Kwoty sporne pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami będą zatrzymywane przez Zamawiającego do czasu osiągnięcia przez nich porozumienia. Zatrzymanie to nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu Ustawy                    o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013r. poz. 403).

- W dniu zgłoszenia do Odbioru końcowego, Wykonawca złoży Zamawiającemu dowody zapłaty dla Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy (i jego Podwykonawców) w stosunku do nich, w związku z czym nie przysługuje im bezpośrednie roszczenie do Zamawiającego w myśl art. 6471 k.c.

2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: tj.:

- operator rozkładarki mas bitumicznych,

- operator walca,

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek   i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wymóg określony w pkt 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących prace, o których mowa w pkt 1.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :

a)potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:

- Wykaz wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną robotę  budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, której wartość wynosiła minimum  600 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.

- Wykaz osób,

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  n/w osobami:

- Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,

- Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :

- operator rozkładarki mas bitumicznych,

- operator walca.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

Brak podstaw do wykluczenia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą  brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                                          w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ i nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,                    o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniają (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach   w oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy                                    z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                              w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.  1 ustawy Pzp:

W celu braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej.:

- lit. a)-c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w p.pkt. a, b  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                                   w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  powyżej w  lit. a)-d).

5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6.Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                                                     w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                                  o udzielenie zamówienia – inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału                           w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                      o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9.Ich oferta będzie zgodna z warunkami SIWZ.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1):

a)potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

b)Wykaz wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną robotę  budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, której wartość wynosiła minimum  600 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty,              w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                              i prawidłowo ukończone.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.

c)Wykaz osób,

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  n/w osobami:

- Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,

- Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :

- operator rozkładarki mas bitumicznych,

- operator walca.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

UWAGA:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo winno wskazywać zakres umocowania.

- Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust 1 .

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia i spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Metoda oceny spełnienia warunków – spełnia – nie spełnia. Oferta nie spełniająca warunków podlega wykluczeniu/odrzuceniu.

INNE DOKUMENTY

- Formularz ofertowy,

- Dokument potwierdzający wpłatę wadium,

- Oświadczenia:

- Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji,

- Oświadczenia o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert,

- Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło  w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i posiadaną przez wykonawcę wiedzę techniczną,

- Informacja czy wykonawca będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego, który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                       o udzielenie zamówienia.),

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

UWAGA DLA WYKONAWCÓW:

-zawartość oferty (załączniki do oferty) podlegająca ocenie w dniu otwarcia ofert.:

1)	formularz ofertowy – na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ,

2)	oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia – na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ,

3)	oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału – na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ,

4)	wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach

budowlanych w branży drogowej oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i

z polisą OC (aktualne) –załącznik nr 11  do SIWZ,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium

- kosztorys ofertowy.

-w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej dotyczących art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ.

-w terminie nie krótszym niż 5 dni od dokonania oceny najkorzystniejszej oferty  art.26, ust.2:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeni na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ,

- wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 10) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

jedną robotę  budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, której wartość

wynosiła minimum  600 000,00 zł brutto.

- potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż                       500 000,00 PLN.

#### VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w kwocie 10  000,00  zł. (słownie: dziesięć tysięcy  zł.) należy wpłacić na konto:

PKO BP S.A.  nr 48 1020 2629 0000 9302 0201 3639, z dopiskiem na przelewie: „ Skrócona nazwa wykonawcy”, Wadium w postępowaniu  na „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”.

W terminie do dnia 29.09.2017 roku – do godz. 09:45

Brak wpływu w wyznaczonym terminie wadium na rachunek zamawiającego traktowany będzie jako brak wniesienia wadium.

UWAGA :

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.

978   i 1240).

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,              z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                      o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę

- Ofertę składa się w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. Strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte) i kolejno ponumerowane.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.

- Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty oświadczenia, załączniki i należy ją sporządzić na lub w oparciu o „Formularz oferty”.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta powinna być napisana trwałą i czytelną techniką w 1 egzemplarzu oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwa to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (nie powinno się używać korektora) powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.

- Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993                             o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

- Opakowanie oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego, opieczętowanym przez Wykonawcę   i zawierającym oznaczenie:

OFERTA - „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”

Nie otwierać przed 29.09.2017r.  godz. 10:00

12.	Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,  jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane  to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

UWAGA:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

#### IX.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

# Ofertę należy złożyć w siedzibie :            Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A  w sekretariacie – pok. 20 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2017r., o godz. 09:45

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### X.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Stąporków ,26-220 Stąporków  ul .Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A   ; fax. 41 37 41 860, adres e-mail   sekretariat@staporkow.pl.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,  (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

-Elżbieta Nowak - inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub e-mail ma obowiązek bez wezwania strony przekazującej niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać obowiązuje informacja negatywna.

2. Zamawiającego  do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą  telefaksu lub drogą elektroniczną  upoważnia stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejski  w Stąporkowie..

w terminach poniedziałek –piątek w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30

3.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie,  przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

#### XI. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania , musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane   z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.   Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) 30 dni. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy,  a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą  w aneksie do umowy.

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy  i przepisy.

Umowę  tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo  zgodnie z  następującą kolejnością:

a) Umowa;

b) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania udzielone Wykonawcom dotyczące wyjaśnienia treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

c) SIWZ;

d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;

e) Dokumentacja techniczna

f) Przedmiar robót;

g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysami ofertowymi.

#### XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskim w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,                      26-220 Stąporków   (sala konferencyjna) w dniu 29.09.2017r.  o godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną zamieszczone niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

#### XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XIV.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena – 60 %.

2) okres gwarancji/rękojmi –40 %

1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:

CN

P = ---------------- x 100 punktów x 60%

COB

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,

COB – Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej

2) W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji/rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji/rękojmi na okres 36miesięcy .

Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu gwarancji/rękojmi

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji/rękojmi:

GOB

P = ---------------- x 100 punktów x 40%

GN

gdzie:

CN – Najkorzystniejsza (najdłuższa) zaoferowana Gwarancja/Rękojmia,

COB – Gwarancja/ Rękojmia zaoferowana w ofercie badanej

(z zastrzeżeniami iż ocenie zostanie poddana gwarancja/rękojmia  nie krótsza niż 36 mc-y i nie dłuższa niż 72   mc-e od daty sporządzenia protokołu odbiory końcowego. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji/rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji/rękojmi na okres 36mc-y )

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

Lp = C+G

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium gwarancja/rękojmia

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

#### XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY    W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3.W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez    dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed     przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,

5.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

6.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

- Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla województwa świętokrzyskiego podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót dodatkowych lub zamiennych.

- Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ , ulega wydłużeniu w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych na wniosek Zamawiającego

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

- Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku, o których mowa w ust.3) zmiana terminu wykonania świadczenia  dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót  z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

- Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:

- dokonać zmiany podwykonawcy

- wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie

- zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

- powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ  i zawartej przez strony umowie.

- Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2,3,4 dokumentowane będą  przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

#### XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zamawiający  przewiduje wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.148 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/ poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia,  na  pierwsze  wezwanie  Zamawiającego,  bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czynie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70%w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypłata, następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa  wart. 148 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana                     z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

#### XVII.WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku do  SIWZ.

#### XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się : w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

#### XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50.000 zł.

- Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

- dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,

- zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,

- wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z treści  umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

- uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.

- Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

# Zapłata bezpośrednia

1.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

#### XX.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami i drukami,

2) druk - przedmiar robót,

3) druk – projekt umowy,

4) STWiOR,

5) Wyciąg z projektu budowlanego.

Opracowała :

Elżbieta Nowak- inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Stąporkowie

Zatwierdzam :  14.09.2017r.

Z up. Burmistrza

Mgr Wojciech Ślefarski

SEKRETARZ GMINY

/ - /

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | OFERTA |
| --- | --- |

Do

Gminy Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A,

26-220 Stąporków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn. „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”.

MY NIŻEJ PODPISANI

................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

KRS/CEiDG ……………………………………… (adres strony internetowej) ………………………………….

Nr NIP …………………………………………….

Nr Regon …………………………………………

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu i w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za PRZEWIDYWANE WYNAGRODZENIE BRUTTO

| PRZEWIDYWANE WYNAGRODZENIE BRUTTO PLN (z uwzględnieniem podatku VAT) |  |
| --- | --- |

- OŚWIADCZENIA:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; – termin zakończenia 20.11.2017 r.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie  z tym dniem);

5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;

6. 	wadium w wysokości ………………… PLN, zostało wniesione w dniu ……….... w formie ……………….……………

7. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ………………………………………………………………………………………………………………….……..

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY

Sami* / przy udziale podwykonawców*

(należy wskazać część zamówienia (zakres robót/usług), której wykonanie zamierza się powierzyć

podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania ofert )

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

- Oświadczam / Oświadczamy, że realizując zamówienie  *zatrudnię / *nie zatrudnię osoby na umowę o pracę , które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.)

*niepotrzebne skreślić

10. Oświadczam / Oświadczamy, że Wykonawca jest* / nie jest*mikro*/ małym*/średnim* przedsiębiorcą

*niepotrzebne skreślić

11. Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić */ nie prowadził do powstania                                       u zamawiającego obowiązku podatkowego*,

UWAGA:

w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy  wskazać :

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub    świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł.

- ZOBOWIĄZANIA:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

- zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji/rękojmi  jakości na okres ............. miesięcy;

Wykonawca dokona wpisu deklarowanego okresu gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego okresu gwarancji w w/w punkcie, Zamawiający uzna, iż, Wykonawca  udziela gwarancji/rękojmi na okres 3 lat.

- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %   ceny ofertowej brutto określonej w ofercie.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na

nazwa: ..............................................................................................................................................

adres: ...............................................................................................................................................

numer telefonu ..........................................................  numer  fax ....................................................

e-mail do kontaktu: ...........................................................................................................................

- SPIS TREŚCI:

- Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................

Data i podpis Wykonawcy/ Wykonawców

Załącznik nr 2

KOSZTORYS  OFERTOWY NA: „PRZEBUDOWĘ ULICY 1000- LECIA W  STĄPORKOWIE”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Roboty przygotowawcze |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 1,095 |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu mechanicznie o śr. gr. 10 cm , obustronne pobocza i zjazdy wraz z odwozem na odkład | m3 | 309,64 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4 cm na włączeniach w ulice o nawierzchni bitumicznej wraz z odwiezieniem destruktu | m2 | 96,00 |  |  |
|  | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie wykop pod krawężnik w okolicy cmentarza, parking wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odkład do 15 km | m3 | 49,00 |  |  |
| 5. | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem pod chodnik i opaskę przy parkingu i cmentarzu | m3 | 14,00 |  |  |
|  | Podbudowy |
| 6. | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na poszerzeniach gł. 41 cm | m2 | 1 857,80 |  |  |
| 7. | D-04.01.02 | Profilowanie ręczne i zgęszczenie podłoża na poszerzeniach | m2 | 1 857,80 |  |  |
| 8 | D-04.01.02 | Profilowanie mechaniczne koryta i zgęszczenie podłoża pod chodnikiem przy cmentarzu i opaska parkingu | m2 | 126,00 |  |  |
| 9. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,5 mm gr. 20 cm na poszerzeniach | m2 | 1 755,20 |  |  |
| 10. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm pod chodnikiem i zjazdy | m2 | 126,00 |  |  |
| 11. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm zjazdy | m2 | 30,00 |  |  |
| 12. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm (pobocza) | m2 | 1 252,50 |  |  |
| 13. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa na poszerzeniach | m2 | 1 841,00 |  |  |
| 14. | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej Ac 16P gr. 6cm na poszerzeniach | m2 | 1 557,60 |  |  |
| 15. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minaralno asfaltową AC 8P 50 kg/m2 od km 0+00 do km 0+130 | Mg | 75,63 |  |  |
| 16. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16P 150 kg/m2 od km 0+130 do km 1+095 | Mg | 241,25 |  |  |
|  | Nawierzchnia bitumiczna |
| 17. | D-04.03.02 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jedno i kilkukrotne jak w przedmiarze | m2 | 18 205,00 |  |  |
| 18. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11-W o gr. 4 cm odcinek od km 0+130 do 1+095 | m2 | 5 467,50 |  |  |
| 19. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8-S o gr. 4 cm odcinek od km 0+000 do km 1+095 | m2 | 6 787,00 |  |  |
| 20. | D-05.03.27 | Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzeń z istniejącą nawierzchnią | m2 | 3 860,00 |  |  |
|  | Roboty wykończeniowe |
| 21. | D-06.02.01 | Wymiana przepustów na zjazdach 3 szt. fi 50 cm, dł.6 m | m | 18,00 |  |  |
| 22. | D-06.02.01 | Wymiana przepustów poprzecznych fi 60 2 szt. dł. 8 mb wraz z rozbiórka robotami ziemnymi, montażem nowych rur na ławie z kruszywa oraz montażem ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni | m | 16 |  |  |
| 23. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm | m | 170,00 |  |  |
|  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |
| 24. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome parkingu grubowarstwowe | m2 | 29,10 |  |  |
| 25. | D-07.01.02 | Oznakowanie pionowe zakup i montaż znaków | szt. | 11,00 |  |  |
|  | Elementy ulic i dróg |
| 26. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 20*30*100 na ławie z oporem, parking przy cmentarzu | m | 244,00 |  |  |
| 27. | D-08.02.01 | Wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z wjazdami | m2 | 70,00 |  |  |
| 28. | D-08.02.01 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej | m2 | 56,00 |  |  |
| 29. | D-08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych | m | 110,00 |  |  |
|  | Inne roboty |
| 30. | D.10.01.05 | Regulacje pionowe studni ks i zaworów wodociągowych | szt. | 5,00 |  |  |
| 31. | D-10.01.05 | Remont studni kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. 1000 lecia i Krasińskiego | szt. | 1,00 |  |  |
| 32. | D-10.01.05 | Regulacje pionowe studzienek telefonicznych | szt. | 2,00 |  |  |
| Razem cena netto |  |
| 23% VAT |  |
| Razem cena brutto |  |

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..                                                                                             ……………………………..

Data                                                                                                                      Podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,                           w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowę ulicy 1000- lecia                      w Stąporkowie”, prowadzonego przez Gminę Stąporków, oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozdział VII (Warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozdział VII (Warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .

..……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………,                       w następującym zakresie: ……………………………………………………...……………………………………………..………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy 1000 lecia                       w Stąporkowie”, prowadzonego przez Gminę Stąporków, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………..………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

WZÓR UMOWY – załącznik nr 5

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,

26-220 Stąporków

tel. (41) 37 41 122,  37 43-225 ; fax. 41 37 41 860,

NIP -658-18-72-086 REGON-291009900

strona internetowa     http://bip.staporkow.pl,    adres e-mail   sekretariat@staporkow.pl

# U M O W A NR BIN.272.5.2017.EN

zawarta w dniu ……………………………………... - pomiędzy :

Gminą Stąporków  z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków w imieniu której działa Burmistrz Stąporkowa reprezentowany przez :

- Dorota Łukomska  –  Burmistrz Stąporkowa,

- przy kontrasygnacie Skarbnika – Anna Pisarczyk.

zwaną dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM"

a, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej              w postępowaniu   prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

POSTĘPOWANIE PRZEPROWADZONE ZOSTAŁO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 39, BEZ STOSOWANIA ART. 24 AA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART.11 UST 8  USTAWY Z DNIA  29 STYCZNIA 2004 R. PRAWOZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(t.j. Dz .U. z 2017 r. poz. 1579 .)

# § 1 Przedmiot  umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania :

„Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”

Przedmiot  zamówienia:

I. Lokalizacja inwestycji :   Droga gminna „Stąporków ul.1000 lecia” nr 386056T w miejscowości Stąporków - Gmina Stąporków,  26-220 Stąporków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie

II. Opis przedmiotu zamówienia :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

„Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie ”

# ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI

W ramach przebudowy należy wykonać:

Drogę długości 1095 mb na długości 130 m o jezdni szerokości 7 m,  na pozostałym odcinku jezdnia 5 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – trasa drogi w terenie równinnym

- zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 10 cm z poboczy i pod zjazdy

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na włączeniach

- wykopy jamiste pod krawężnik w okolicy cmentarza przy parkingu

- nasypy pod chodnik i opaskę przy parkingu i cmentarzu

-koryto wykonywane na poszerzeniach gł. 41 cm, obustronne średnio 1,0 m od km 0+130 do km 1+095

- profilowanie ręczne i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach

-profilowanie mechaniczne koryta i zgęszczenie podłoża pod chodnikiem na odcinku pod cmentarzem i opaska

parkingu

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,5 mm gr. 20 cm na obustronnych poszerzeniach i na zjazdach

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm pod chodnikiem i zjazdami

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.20 cm na zjazdach

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm pobocza odcinek od km 0+230 do km 1+065

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa  na poszerzeniu odcinek od km 0+130 do km 1+095

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej Ac 16P – gr 6 cm na poszerzeniach odcinek km 0+130 do km 1+095

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8P 50 kg/m2 na odcinku od km 0+000 do km 0+130

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16P 150 kg/m2 odcinek od 0+130 do km 1+095

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni

-wykonanie warstwy wiążącej z betonu  asfaltowego  AC11-W o gr. 4 cm odcinek od km  0+130 do km 1+095 skrzyżowania i parking

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC8-S o gr. 4 cm odcinek od km 0+000 do km 1+095 , skrzyżowania i parkingi

- ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m  na styku poszerzeń z istniejącą nawierzchnią szer. 1,0 m odcinek od km 0+130 do km 1+095 obustronne

- wymiana przepustów na zjazdach 3 sz.t fi 50 cm dł. 6 m

- wymiana przepustów poprzecznych fi 60 2 szt. dł.8 mb wraz z rozbiórką, robotami ziemnymi, montażem nowych

rur na ławie z kruszywa oraz montażem ścianek czołowych i odtworzeniem nawierzchni

- oczyszczenie rowów z namułu

- oznakowanie poziome parkingu grubowarstwowe

- oznakowanie pionowe zakup i montaż znaków

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie z oporem parking przy cmentarzu i zjazdy

- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm  wraz z wjazdami

- wykonanie zjazdów z kostki  brukowej kolorowej gr. 8 cm

- wykonanie obrzeży betonowych

- regulacje pionowe studni ks i zaworów wodociągowych

- remont studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu  ulic 1000 lecia i Krasińskiego

- regulacje pionowe studzienek telefonicznych

Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.

Organizacja ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach (organizację ruchu) zapewni Wykonawca robót.

Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,  projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje  zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, kosztorys powykonawczy).

Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego wyznaczając standard wykonania zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.

Organizacja ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach (organizację ruchu) zapewni Wykonawca robót. Wykonawca opracuje na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,  projekt powykonawczy, atesty – świadectwa, deklaracje zgodności, protokoły odbioru robót zanikających, kosztorys powykonawczy).

Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego wyznaczając standard wykonania zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

UWAGA:

POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI , OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

KOD CPV GŁÓWNY:

45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

KOD CPV POZOSTAŁY:

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.10.00-8 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające

  - Rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszej umowy określa projekt budowlany, przedmiar oraz STWiOR, W przypadku rozbieżności między zakresem robót wynikających                            z przedmiarów, a projektem budowlanym wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy                               z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości,  w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne.

  - Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru                        i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania                                              o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokółem konieczności zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

  - Charakter umowy – kosztorysowa.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej                           i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

  - Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy  skalkulował własne wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami, oferta wykonawcy) o których mowa  w niniejszej umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.

  - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym  oraz  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

# § 2 Termin realizacji umowy i warunki płatności

- Termin wykonania i warunki płatności:

-rozpoczęcie  - ……………………………………………… r.

-zakończenie – ……………………………………………. r .

-termin płatności – 30 dni od złożenia poprawnie wystawionej faktury  wraz z pozytywnym protokołem odbioru końcowego - faktura końcowa.

-warunki płatności – przelew przez PKO BP S.A.  : 2017 rok – 1 płatność końcowa

Zamawiający wymaga uregulowania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców przypadających na dany okres rozliczeniowy za jaki będzie wystawiał fakturę Zamawiającemu. Potwierdzeniem uregulowania należności dla podwykonawców                                i dalszych podwykonawców biorącym udział w realizacji robót jest dowód zapłaty. Brak dokumentów o których mowa powyżej skutkuje brakiem wymagalności faktury.

- Świadczenie będzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót, o ile w dniu tym faktycznie i należycie wykonana będzie całość robót i prac, w stanie zdatnym do odbioru końcowego, który potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

# § 3 Przekazanie  (placu budowy)

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie  3 dni od daty zawarcia umowy zgłosić inspektorowi  nadzoru gotowość przejęcia miejsca wykonywania robot (placu budowy) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

- kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych wskazanego do realizacji zamówienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

- oryginał  oświadczenia o pełnieniu funkcji kierownika robót  – złożony osobiście kierownika robót wskazanego przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia

  - Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości, o którym mowa w ust.1.

  - Formalne przekazanie placu budowy Wykonawcy – odbywa się w obecności inspektorów nadzoru (po stronie zamawiającego) i wykonawcy przy udziale kierownika robót po stronie wykonawcy. Niestawiennictwo kierownika robot  (ze strony Wykonawcy) lub brak dokumentów, o których mowa w ust.1 - stanowi leżącą po stronie Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może nie przekazać placu budowy Wykonawcy.

  - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy, w którym ma być zrealizowany przedmiot budowy wraz z niezbędną dokumentacją (o ile takową Zamawiający posiada).

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, jak również uporządkuje miejsce realizacji robót oraz będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

# § 4

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy – Zamawiający wyznacza następujące osoby:

Elżbieta Nowak -- inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel.                  (41) 37 43 225.

- Inspektor nadzoru…………………………………..–działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

- Burmistrz Stąporkowa może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1.

- Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, które pełnić będzie funkcję kierownika robót, o której powiadomił Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta jest również upoważniona do odbierania zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy    w związku z realizacją niniejszej Umowy.

# § 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu.

- Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać                                       w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał do obrotu i zastosowania.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są  z wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

# § 6

- Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.

- Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

- przed pozbawieniem możliwości korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

- istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie –roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem użytkowników/mieszkańców o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy.

# § 7 Ubezpieczenie

1.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej    z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN, w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu, powodzi, i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody a w szczególności zniszczenia mienia Zamawiającego bądź osób trzecich oraz  z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (m.in. śmierci lub kalectwa) dotyczących pracowników i osób trzecich jak również innych osób zatrudnionych przy realizacji robót oraz osób przebywających na terenie budowy, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2.W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia o  taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie ubezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty      podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót.

3.Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy.                                            W przypadku upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.

4.Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

# § 8

( zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)

*1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami wykonawców - uczestników konsorcjum związanych umową konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

*3. Wykonawca wykona zakres robót: ........................... przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja

art. 647  § 2 k.c.

*4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcą zamówienia za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

# § 9 Podwykonawstwo

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50.000 zł.

- Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

- dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,

- zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,

- wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

- uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.

- Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 10.

# Zapłata bezpośrednia

1.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.

# Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest  rozliczenie  kosztorysowe.

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy – całkowite wynagrodzenie brutto wynosi ………………………………. zł.

Słownie  : ………………………………………………………………………………………………………………………  zł.

UWAGA : wartość z pkt, 1 zawiera podatek VAT 23% w wysokości ………………………………………………… zł.

Wartość netto ……………………………………………………………………………………………….. zł.

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………zł.

- Podstawę do wystawienia  faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez  uprawnionego inspektora nadzoru „końcowy protokół odbioru robót”. Fakturę należy wystawić na: GMINA STĄPORKÓW, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków, NIP -658-18-72-086 i dostarczyć do Urzędu Miejskiego                           w Stąporkowie – sekretariat.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie   30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

- Wykonawca do każdej doręczanej Zamawiającemu faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczególności  pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w związku z realizacją świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.5.

§ 12.

  - Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych;

  - stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór ;

  - informowania inspektora nadzoru  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających;

  - w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  z 2014r., poz.1502, z późń. zm.) :

  - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo.

  - każdorazowo na żądanie zamawiającego, we wskazanym przez zamawiającego terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie lub wyciągi umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty, ewentualnie inny dowód potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy pracę.

  - naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.

§ 13.

# Kary umowne

- Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,

- z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w  § 2, w wysokości 0,38% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady,                 w wysokości 0,38% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w   § 11 ust.2 , za każdy taki stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie              wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 180,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

- odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# § 14 Odbiór końcowy robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego  z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa się w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego oraz wykonawcy i kierownika robót  po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go pisemnie  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych

Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi, f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1)  do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

- protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych

- niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

# § 15 Rękojmia, gwarancja

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

- Termin gwarancji i rękojmi wynosi …………………… miesięcy (słownie: ………………………) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do Zamawiającego.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady wyznaczając termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii, urządzeń itp., lecz powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

  - niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni - jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

  - w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

- Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5 terminów, reklamacja uważana będzie za uznanąw całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym – Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

# § 16

Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

- Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla województwa świętokrzyskiego podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót dodatkowych lub zamiennych.

- Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ , ulega wydłużeniu w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych na wniosek Zamawiającego

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

- Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku, o których mowa w ust.3) zmiana terminu wykonania świadczenia  dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót  z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

- Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:

a) dokonać zmiany podwykonawcy

b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie

c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ  i zawartej przez strony umowie.

- Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2,3,4 dokumentowane będą  przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

# § 17

1. Oprócz wypadków wskazanych  w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,

- opóźnienia w rozpoczęciu realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, jeżeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,

- zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od zawiadomienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na podstawie ceny  (wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla województwa świętokrzyskiego  podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU  BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% (niezależnie od  naliczenia  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia );

- przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5% wartości umowy brutto.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości ………………………………….zł. w dniu …………………………………………………………………………… w następującej formie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# § 19

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji/rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawców

- toczącym się postępowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców,

- upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec Wykonawcy względnie podwykonawców,

4)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy lub podwykonawców,

5)  likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawców,

6)  koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

# § 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

# § 21

- W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadki niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd  właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

# § 22

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                              WYKONAWCA

................................................                                                                                .................................................

……………………………………………….                                                                               ……………………………………………….

Załącznik nr 6

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,

26-220 Stąporków

tel. (41) 37 41 122,  37 43-225 ; fax. 41 37 41 860,

NIP -658-18-72-086 REGON-291009900

strona internetowa     http://bip.staporkow.pl,    adres e-mail   sekretariat@staporkow.pl

Załącznik  nr 1 do umowy BIN.272.5.2017.EN

Wzór dokumentu udzielenia gwarancji/rękojmi jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

DOKUMENT UDZIELENIA  GWARANCJI/RĘKOJMI

na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr BIN.272.5.2017.EN z dnia ………………………….

dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”

udzielona przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………….

reprezentowanym  przez ……………………………………………………………………………......................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą

na rzecz Gminy  Stąporków , 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A, reprezentowana przez Dorotę Łukomską – Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Anny Pisarczyk

zwaną w dalszej części Zamawiającym o na stępującej treści:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji/rękojmi jakości na wykonane w ramach przedmiotu

umowy, roboty i użyte materiały.

2. Ogólne warunki gwarancjirękojmi jakości:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji/rękojmi jakości za wady fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

2) W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich

zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 14 dni

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia ujawnionych usterkach lub wadach, a w

uzasadnionych przypadkach, w innym uzgodnionym przez strony terminie. Usunięcie wad

powinno być stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji/rękojmi także po upływie terminu

Gwarancyjnego/rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót

budowlanych na nowo, termin gwarancji/rękojmi dla tej części biegnie na nowo od chwili podpisania

protokołu wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek

wady przedmiotu objętego gwarancją/rękojmia, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu

umowy.

6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej.

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikających z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:

…………………………..                                                                                     ……………………………

………………………….                                                                                      …………………………..

POZOSTAŁE DOKUMENTY

| Załącznik nr7 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP |
| Składając ofertę w postępowaniu na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie” OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że: |
| *1) nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu |
| *2) należę/ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z Wykonawcą ……………………………………………………………………………………………………..……………, (podać nazwę i adres Wykonawcy) który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. |
| *niewłaściwe skreślić |
| ……………………………… Pieczęć Wykonawcy | ……………………………………………. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 8 do SIWZ |
| --- |
| WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.) |
| Dotyczy postępowania na zadanie pn.:”Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie” OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że wymienione poniżej osoby będą zatrudnione na umowę o pracę przez *WYKONAWCĘ / *PODWYKONAWCĘ firmy …………………………… (w przypadku podwykonawcy należy podać nazwę i adres wykonawcy) *niepotrzebne skreślić |
| ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… |
| ……………………………… Pieczęć Wykonawcy | ……………………………………………. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy |

Załącznik nr 9 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

......................................................

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A

26-220 Stąporków

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY

................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą

zobowiązuję się do udostępnienia firmie ..............................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

[należy podać:

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności zawodowe,

sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]

na potrzeby wykonania zamówienia  pn.: „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”,

.....................................................................

Podpisano - Podmiot udostępniający2

(imię, nazwisko i podpis)

1 uwaga – załącznik nr 9 składany wraz z ofertą

2 uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik  występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne    zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo  występowania w imieniu tego podmiotu.

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

Załącznik nr 10 do SIWZ

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

## Wykaz robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie”,

Oświadczam/my, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) następujące zamówienia

| Wykonawca robót* | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia (opis ma jednoznacznie potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu: rodzaj robót, miejsce wykonania ) | Nazwa Zamawiającego | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek (miesiąc, rok) | Zakończenie (miesiąc, rok) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów oraz załączyć pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobu ( na Załączniku nr 9 do SIWZ).

Załączam dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa powyżej zostały zrealizowane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

......................................,dnia.....................                    ................................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 11 do SIWZ

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

## POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy 1000- lecia w Stąporkowie” Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy przy pomocy następujących osób:

| L.p. | Imię i Nazwisko | Rola w realizacji zamówienia - kierownik budowy | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (opis kwalifikacji musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr …) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dysponuje ( TAK / NIE)* | Będzie dysponował ( TAK/ NIE )* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*W kolumnie 5 lub 6 należy wpisać wyrażenie „TAK”

W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 5 należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymienionych w wykazie osób na okres wykonywania zamówienia (na Załączniku nr 9 do SIWZ) .

......................................,dnia.....................                             ................................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)