Złącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr ………….

na roboty budowlane pn.: Budowa  świetlicy w   Wielkiej Wsi  gmina Stąporków .

zawarta w dniu ...................................... w Stąporkowie pomiędzy Gminą Stąporków z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 132A, 26-220 Stąporków NIP: 658-18-72-086, REGON: 291009900 reprezentowaną przez:

Dorotę Łukomską – Burmistrza Stąporkowa,

przy kontrasygnacie Anny Pisarczyk– Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.......................................................................................................................................,

NIP: .........................., REGON: ...................., reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, które to zamówienie ogłoszono w BZP pod nr ……………… dnia …………….

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa  świetlicy w   Wielkiej Wsi  gmina Stąporków .

- Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie i oddanie  zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez  EKO-DOM PROJEKTY BUDOWLANE, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 33,  , specyfikacją techniczną wykonania    i odbioru robót, Decyzją nr BP. 6740.539.2013.KC z 30.12.2013r wydaną przez Starostę Koneckiego,  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przewidzianej w umowie budynku świetlicy. Roboty budowlane obejmować będą: Roboty  budowlane: roboty ziemne ,fundamenty, wykonanie ścian i  ścianek kominów, stropu dachu  wraz z pokryciem blachą,  Stolarki okiennej i drzwiowej; tynki wewnętrzne, posadzki, elewacje oraz wykonanie instalacji wewnętrznej: wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: szerokość, długość  8,06m x 10,52m, wysokość 6,36 m, pow. zabudowy 84,79 m2 , powierzchnia użytkowa  59,37 m2 , kubatura  389,78 m3, wyposażenie instalacyjne: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

- Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

  - projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ

3.2. specyfikacja techniczna stanowiąca  załącznik nr 12 do SIWZ

3.3. przedmiar robót stanowiący  załącznik nr 10 do SIWZ

4. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.

5.W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy przedłożyć przy odbiorze końcowym robót.

6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót. W przypadku rezygnacji            z wykonania części zamówienia Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę jaka wyniknie z wyliczenia ilości robót pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót  do 31.10.2014r

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

- prowadzenia robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną
i wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie;

- przejęcia miejsca wykonywania robót budowlanych;

- pokrycia kosztów robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media;

- pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji pozwalającej na ocenę wykonania robót zgłaszanych do odbioru;

- zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego;

- uczestniczenia w odbiorze końcowym;

- uczestnictwa w przeglądach powykonawczych na wezwanie Zamawiającego;

- usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz
w okresie gwarancyjnym;

- powiadomienia Zamawiającego o wypadkach w miejscu wykonywania robót oraz o wystąpieniu zagrożeń dotyczących życia i zdrowia ludzkiego;

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od kradzieży i wszelkich zdarzeń losowych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od następstwa odpowiedzialności cywilnej.

§ 5

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

- W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenie ww. terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty, z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach powyższej inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, odpowiedni personel oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust.1 będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez inspektora lub przedstawiciela nadzoru budowlanego.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 8

Zamawiający obowiązany jest w szczególności do:

- przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego;

- przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robót budowlanych;

- odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.

WPROWADZENIE WYKONAWCY

§ 9

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę do miejsca wykonywania robót budowlanych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

- Z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół.

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 10

- Przedstawicielem Zamawiającego pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego jest Pan/i ............................, uprawnienia budowlane .................. .

- Przedstawicielem Wykonawcy pełniącego funkcję kierownika budowy jest Pan/i .........................................................., uprawnienia budowlane ............................ .

- Zamawiający za pośrednictwem inspektora nadzoru zgodnie z zawartą umową
o nadzór inwestorski może, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu zamówienia, wydawać Wykonawcy polecenia na piśmie (wpis do dziennika budowy), dokonywania takich zmian jakości i ilości robót lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne tj.: w szczególności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót w porównaniu do ilości umówionej.

- Przy wprowadzaniu zmian, Inspektor Nadzoru musi okazać się zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia
w naradach koordynacyjnych.

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 11

- Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym
z załączonymi niezbędnymi protokołami odbioru elementów zanikających i robót ulegających zakryciu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia kompletną dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia
w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający o dacie odbioru zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia wraz z uzasadnieniem dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

- W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

WYNAGRODZENIE

§ 12

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: .............................  (słownie: ………………….…..).

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w pkt.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji, również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca nie może powoływać się na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac jak również, co do obmiaru w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 13

- Podstawą do wystawienia faktur  będzie:

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części zadania zgodnie ze SIWZ;

- protokół odbioru robót  częściowy i końcowy;

- zestawienie rzeczowo – finansowe wykonania robót potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wartość robót umieszczonych w kosztorysie ofertowym, a nie wykonanych
w ramach inwestycji, odliczona będzie od kwoty faktury końcowej.

- Płatność ww. faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14

      - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości  3 % wartości umownej określonej w § 12 ust. 1 tj. zł (słownie). Strony ustalają, iż zabezpieczenie zostanie wniesione w formie ..........................................................................

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % zatrzymanej kwoty w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jednak nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji oraz po przeprowadzonym przeglądzie przy udziale stron.

      - Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci na rachunek bankowy Wykonawcy.

      - W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umowy.

WADY

§ 15

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad z zastrzeżeniem, że jeżeli termin usunięcia wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w § 2 ust.2 umowy, Zamawiający zastosuje ustalenia § 17 umowy;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt. W tej sytuacji Zamawiający według wyboru może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi nieodpłatnie, lub zlecić zastępcze wykonanie na koszt Wykonawcy.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 
w następujących wypadkach:

  - przerwane robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowania ich przez okres 7 dni;

  - o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. b), ppkt. II;

  - ogłoszenia upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Zamawiającemu  przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 12 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidziećw chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

KARY UMOWNE

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości odbioru
w wysokości 5% wynagrodzenia;

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 1 pkt. a).

- Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z nich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary będą potrącone z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kar
i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana
w ostatniej fakturze będą one finansowane z innych przychodów Wykonawcy.

SIŁA WYŻSZA

§ 18

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte lub nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

GWARANCJE

§ 19

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego Przedmiot zmówienia nie będzie posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości materiałów zastosowanych do wykonania.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 21

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

§ 22

Oferta waz z załącznikami stanowi integralną część umowy.

§ 23

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik do umowy:

Kosztorys ofertowy .

Sporządził:

Paweł Kloczkowski